TERMO DE ADITAMENTO Nº 2 AO CONTRATO Nº 22/2019, PROCESSO Nº 19, TOMADA DE PREÇO 1/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS, E A EMPRESA HAAS TERRAPLANAGEM TRANSPORTES EIRELI, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, inscrito no CNPJ sob o nº 04.216.132/001-06, com sede a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado pelo Prefeito Municipal Fábio Mayer Barasuol neste ato denominado de Contratante e a empresa HAAS TERRAPLANAGEM TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.356.043/0001-11, com sede na Rua Senador Pinheiro Machado nº 420, Centro, Cerro Largo RS, representada por Antonio Haas Junior, neste ato denominado de Contratada, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINALIDADE:

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de valores no total de R$ 55.745,78 (Cinco Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), para realização de revestimento primário em estradas rurais do Município de Boa Vista do Cadeado. Os serviços que serão realizados estão descritos na Planilha Orçamentária abaixo:

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Un | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Escavação e Carregamento Mecânico em Cascalheira | 2.890,00 | M³ | R$ 4,26 | R$ 12.311,40 |
| 2. Transporte com Caminhão Basculante Mín 10m³ | 34.747,50 | M³/Km | R$ 1,25 | R$ 43.434,38 |
| Valor Total: R$ 55.745,78 |

CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA:

O aditivo de valores se faz necessário para finalização do serviço em virtude do trajeto que está recebendo o revestimento possuir solo muito arenoso, sendo necessário aumento da espessura de cascalho, tendo sido necessária a mudança do local de extração do cascalho.

Tendo em vista o valor inicial do contrato igual á R$ 280.596,65 (Duzentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) e o do presente termo a alteração representa um percentual de ≈ 19,87%, sendo facultado pelo artigo 65, inciso II, §1º da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 22/2019 e posteriores alterações. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 15 de Julho de 2019.

_____________________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

_____________________________

______________________________

Antonio Haas Junior

Haas Terraplanagem Transportes Eireli

Contratado

_______________________________