TERMO DE ADITAMENTO Nº04 AO CONTRATO Nº 70/2020, TOMADA DE PREÇO 6/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFÉ EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa G. BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede a Rua Vitor Zancan nº 848, Centro, Palmitinho RS, representado neste ato pelo Srº VARLEI BONAFÉ, portador do CPF: 422.306.160-72, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo valor por reequilíbrio financeiro para a construção de duas unidades habitacionais, na zona urbana e rural, para pessoas pertencentes ao cadastro único. Do valor (reequilíbrio): referente somente a uma unidade habitacional da zona Urbana Fica aditivado o valor de R$ 13.066,47 ( treze mil, e sessenta e seis reais  e quarenta e sete centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa conceder reequilíbrio Financeiro tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  onde ocorreu aumento do custo dos materiais de construção, sendo necessário o reequilíbrio financeiro da obra.  A solicitação de aditivo de reequilíbrio de preço por parte da contratada, encontra-se em anexo a este termo, bem como o parecer Jurídico, concedendo o reequilíbrio financeiro, com o deferimento do Engenheiro Civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke e a solicitação de Aditivo contratual por parte da Secretaria Municipal de Saúde – CRAS, memorando nº137/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 70/2020.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 26 de outubro de 2021.

________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

Varlei Bonafé

G.Bonafé EPP

Contratado