TERMO DE ADITAMENTO Nº1 AO CONTRATO N° 82/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO PRESENCIAL 40/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO-RS E A EMPRESA AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, RS, inscrito no CNPJ; 04.216.132/0001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos, 1130, aqui e adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOAO PAULO BELTRAO DOS SANTOS inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, e de outro lado a empresa AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado com CNPJ: 90.217.225/0001-97, localizada na Av.Porto Alegre, nº: 1210, Bairro: Lulu Ilgenfritz, na cidade de Ijuí-RS, neste ato representado pelo Sr Leonel Fernando Hickenbick, inscrito no CPF 982.429.980-87, RG n° 9079326725, ora em diante simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O presente termo do aditivo tem por objetivo aditivar o contrato 82/2021, no valor de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo aditivo, tem por objetivo o aumento da torre do reservatório em 4 metros na localidade Esquina Quincas, foi necessário acréscimo de serviço para reforçar a fundação da torre do reservatório, devido o aumento da altura, resultando no valor de R$ 1.450,00.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 82/2021.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 15 de dezembro de 2021.

_____________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_________________________

Leonel Fernando Hickenbick

AGRIMETAL INDÚSTRIA DE

TANQUES METÁLICOS LTDA

Contratado

_____________________________

RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

Testemunhas:

_______________________________

_______________________________