TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 86/2021 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 119/2021, PROCESSO LICITÁTORIO 174/2021  QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA HELENO BARBOZA FRANCO, NA FORMA QUE SEGUE:

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, RS, inscrito no CNPJ; 04.216.132/0001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos, 1130, aqui e adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOAO PAULO BELTRAO DOS SANTOS inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, e de outro lado a Empresa HELENO BARBOZA FRANCO, domiciliada no distrito Capela do Cadeado, interior do Município de Boa Vista do Cadeado, representada Heleno Barboza Franco, representante da empresa, inscrito no CPF sob o nº023.383.810-11e RG 1098247677, ora em diante simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem aditar o contrato de Prestação de Serviços anteriormente firmado, com base na Lei Federal 14.133/2021, ante as seguintes cláusulas e condições visam:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por objetivo aditivar o item 5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMDA, INCLUSIVE COM APLICAÇÃO DE PRIMER, sendo aditivado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O valor aditivado será pago pela Dotação: 1329, Projeto Atividade: 1.024. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 05 dias úteis, após o recebimento definitivo, com apresentação da respectiva nota fiscal, sendo que o referido pagamento será feito através de deposito bancário em favor da contratada, podendo ser deduzido os encargos legais.

CLAUSULA SEGUNDA: DO  JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido a  necessidade de aumento da quantidade prevista para o item sendo aumentado da largura de 60 cm para 1,0 metro e a extensão ficou com 19.40m resultando em um aumento de 5 m², conforme Laudo emitido pelo engenheiro Rui Paulo Ianke e memorando interno da Secretaria Municipal de Educação Nº 207/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 86/2021 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS,  28 DE outubro DE 2021.

_____________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

____________________________

Heleno Barboza Franco

Contratado

Testemunhas:

_____________________________

_____________________________